“安心伴”智慧养老守护系统

D同学云端数据中枢与双智能体接口执行文档

适用对象：刚开始接触后端、需要在 1 个月内完成项目云端与接口联调的同学

文档目标：让 D 能按步骤完成后端基础服务、数据库、模拟数据、告警闭环、双智能体接口和团队联调。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 初稿 |
| 任务周期 | 1 个月 |
| 核心职责 | 云端数据中枢、接口规范、模拟数据联调、双智能体接口 |
| 最低目标 | 数据能上传、能入库、能查询、能生成告警、能被 APP 和智能体读取 |

# 目录

1. 角色定位与最终目标

2. 必须先理解的关键概念

3. 技术路线与开发原则

4. 一个月总目标与最低合格线

5. 项目目录建议

6. 数据库设计

7. 核心接口设计

8. 告警规则第一版

9. 双智能体协同机制

10. 模型网关设计

11. 模拟脚本设计

12. 一个月开发安排

13. 与 A、B、项目负责人、C 的对接方式

14. 文档、截图与交付物

15. 风险与备用方案

16. 最终验收清单

# 1. 角色定位与最终目标

D 的任务不是单纯“写后端”，也不是负责训练 AI 模型，而是负责搭建安心伴系统的云端数据中枢，让硬件、亲属端 APP、本地智能体、云端智能体都能通过统一接口交换数据。

最终目标：用模拟硬件、模拟 APP、模拟本地智能体先把云端跑通，再让团队其他成员按照接口规范逐步接入真实模块。

硬件/模拟硬件上传数据

↓

云端后端接收数据

↓

数据库保存数据

↓

规则判断是否异常

↓

生成告警事件

↓

APP 查询和处理告警

↓

本地智能体上传语音/意图/控制记录

↓

云端智能体读取健康数据

↓

生成健康建议、陪伴回复、音乐干预记录

| 角色 | D 负责什么 | D 不主要负责什么 |
| --- | --- | --- |
| 云端数据中枢负责人 | 后端接口、数据库、模拟数据、告警状态流转 | APP 页面美化、硬件接线 |
| 接口规范负责人 | 字段命名、JSON 格式、接口文档、联调说明 | 各端具体 UI 和硬件结构 |
| 双智能体接口负责人 | 本地智能体与云端智能体的数据接口、日志入库、上下文接口 | 智能体 Prompt 深度设计、最终答辩 |
| 测试证据负责人 | Postman 截图、数据库截图、模拟脚本运行截图 | 视频剪辑和 PPT 视觉包装 |

# 2. 必须先理解的关键概念

## 2.1 后端是什么

后端是系统的数据和逻辑中心。在本项目中，它负责接收硬件数据、保存数据、给 APP 返回老人状态、生成告警、保存智能体对话、给云端智能体提供健康数据，并预留大模型调用入口。

## 2.2 云端是什么

对本项目来说，云端可以先理解为一个能被硬件、APP、智能体共同访问的后端服务。开发阶段可以先运行在 D 自己电脑本地，例如 http://127.0.0.1:8080；本地跑通后，再考虑部署到云服务器或通过内网穿透让其他人访问。

## 2.3 接口是什么

接口是别人和后端交换数据的入口。例如 A 的硬件上传心率，B 的 APP 查看老人状态，本地智能体上报“救命，我摔倒了”，都需要调用 D 提供的接口。

| 使用者 | 需要调用的接口示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A 硬件 | POST /api/device/sensor/upload | 上传温湿度、心率、血氧、烟雾、姿态等数据 |
| B APP | GET /api/elder/E001/status | 查询老人当前健康与风险状态 |
| 本地智能体 | POST /api/local-agent/emergency | 上传紧急语音求助并生成告警 |
| 云端智能体 | GET /api/agent/context?elder_id=E001 | 读取老人健康上下文，用于生成建议 |

## 2.4 JSON 与字段统一

JSON 是前后端传输数据的常用格式。团队必须统一字段名，例如心率统一写 heart_rate，不要出现 heart、heartRate、hr 混用。

{

"elder_id": "E001",

"device_id": "D001",

"data": {

"heart_rate": 82,

"spo2": 97,

"temperature": 26.5

}

}

# 3. 技术路线与开发原则

## 3.1 推荐技术栈

由于 D 上过 Web Java 和计算机网络课程，建议使用 Spring Boot + MySQL + Postman/Apifox。第一阶段先用 HTTP 接口跑通，不要一开始就被 MQTT、WebSocket、复杂云平台卡住。

| 模块 | 建议选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot | 适合 Web Java 基础，方便写 HTTP API |
| 数据库 | MySQL | 适合保存老人、设备、传感器、告警、智能体记录 |
| 接口测试 | Postman 或 Apifox | 用于测试接口并生成测试截图 |
| 模拟脚本 | Python requests | 模拟硬件、APP、本地智能体调用接口 |
| 大模型接入 | 先 Mock，后接 API | 先保证流程通，再申请和替换真实大模型 API |

## 3.2 开发原则

先本地跑通，再考虑云服务器部署。

先 HTTP 接口跑通，再考虑 MQTT/WebSocket。

先 Mock 大模型回复，再接真实大模型 API。

先模拟硬件数据，再接 A 的真实硬件。

每个接口都必须有示例 JSON 和测试截图。

# 4. 一个月总目标与最低合格线

一个月内的目标不是写出企业级后端，而是交付一个稳定、可联调、可展示的云端数据中枢。

| 序号 | 最低必须完成事项 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端服务能启动 | GET /api/ping 返回成功 |
| 2 | MySQL 数据库能连接 | 数据库中能看到 elder_user、sensor_data 等表 |
| 3 | 传感器数据能上传并入库 | sensor_data 表出现模拟数据 |
| 4 | APP 能查询老人当前状态 | GET /api/elder/E001/status 有返回 |
| 5 | APP 能查询历史健康数据 | health/history 返回时间序列 |
| 6 | 异常数据能自动生成告警 | heart_rate=132 后 alarm_event 出现告警 |
| 7 | 告警能查询和处理 | pending 能变成 resolved |
| 8 | 本地智能体能上传意图和求助信息 | agent_conversation、alarm_event 有记录 |
| 9 | 云端智能体能读取健康上下文 | /api/agent/context 返回近期数据 |
| 10 | 云端智能体能返回 Mock 健康建议 | ai_advice 表能保存建议 |

# 5. 项目目录建议

Spring Boot 项目建议按 controller、service、mapper、entity、dto、docs、scripts 分层，方便维护和对接。

anxinban-cloud/

├── src/main/java/com/anxinban/

│   ├── AnxinbanApplication.java

│   ├── controller/

│   │   ├── DeviceController.java

│   │   ├── ElderController.java

│   │   ├── AlarmController.java

│   │   ├── LocalAgentController.java

│   │   ├── CloudAgentController.java

│   │   └── InterventionController.java

│   ├── service/

│   │   ├── SensorService.java

│   │   ├── AlarmService.java

│   │   ├── ElderService.java

│   │   ├── LocalAgentService.java

│   │   ├── CloudAgentService.java

│   │   └── ModelGatewayService.java

│   ├── mapper/

│   ├── entity/

│   └── dto/

├── docs/

│   ├── api文档.md

│   ├── 数据库设计.md

│   ├── 联调说明.md

│   └── 测试截图/

└── scripts/

├── simulate_sensor_data.py

├── simulate_abnormal_data.py

├── simulate_local_agent.py

└── simulate_app_request.py

# 6. 数据库设计

先建 10 张核心表。每张表都不复杂，但它们共同支撑“真实数据闭环”。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| elder_user | 老人基本信息 | elder_id, name, age, health_note, family_phone |
| device | 设备与老人绑定关系 | device_id, elder_id, device_type, status |
| sensor_data | 健康和环境传感器数据 | elder_id, device_id, sensor_type, value, timestamp |
| alarm_event | 告警事件 | alarm_id, alarm_type, alarm_level, alarm_status |
| alarm_process | 告警处理记录 | alarm_id, handler_type, action, result |
| agent_conversation | 本地/云端智能体对话记录 | agent_type, user_text, intent, agent_reply |
| agent_intent_log | 意图识别记录 | intent, confidence, handled_by |
| home_control_log | 家居控制记录 | device_id, command, source_agent, result |
| music_intervention | 音乐干预记录 | trigger_reason, music_type, result |
| ai_advice | AI 建议与周报 | advice_type, input_summary, advice_content |

## elder_user 老人信息表

CREATE TABLE elder_user (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

name VARCHAR(50) NOT NULL,

age INT,

gender VARCHAR(10),

address VARCHAR(255),

health_note VARCHAR(255),

family_phone VARCHAR(30),

community_id VARCHAR(32),

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## device 设备表

CREATE TABLE device (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

device_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

device_type VARCHAR(50) NOT NULL,

device_name VARCHAR(100),

location VARCHAR(100),

status VARCHAR(20) DEFAULT 'online',

last_online_time DATETIME,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## sensor_data 传感器数据表

CREATE TABLE sensor_data (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

device_id VARCHAR(32) NOT NULL,

sensor_type VARCHAR(50) NOT NULL,

value DOUBLE NOT NULL,

unit VARCHAR(20),

is_abnormal TINYINT DEFAULT 0,

timestamp DATETIME NOT NULL,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## alarm_event 告警事件表

CREATE TABLE alarm_event (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

alarm_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

device_id VARCHAR(32),

alarm_type VARCHAR(50) NOT NULL,

alarm_level VARCHAR(20) NOT NULL,

alarm_status VARCHAR(30) DEFAULT 'pending',

description VARCHAR(255),

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

resolved_at DATETIME

);

## alarm_process 告警处理记录表

CREATE TABLE alarm_process (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

process_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

alarm_id VARCHAR(32) NOT NULL,

handler_id VARCHAR(32),

handler_type VARCHAR(30),

action VARCHAR(100),

result VARCHAR(255),

remark VARCHAR(255),

process_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## agent_conversation 智能体对话记录表

CREATE TABLE agent_conversation (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

conversation_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

agent_type VARCHAR(30) NOT NULL,

user_text TEXT,

intent VARCHAR(100),

agent_reply TEXT,

risk_level VARCHAR(20),

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## agent_intent_log 意图识别记录表

CREATE TABLE agent_intent_log (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

intent_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

source VARCHAR(50),

user_text TEXT,

intent VARCHAR(100),

confidence DOUBLE,

handled_by VARCHAR(30),

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## home_control_log 家居控制记录表

CREATE TABLE home_control_log (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

control_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

device_id VARCHAR(32),

command VARCHAR(100),

source_agent VARCHAR(30),

result VARCHAR(50),

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## music_intervention 音乐干预记录表

CREATE TABLE music_intervention (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

intervention_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

trigger_reason VARCHAR(255),

music_type VARCHAR(100),

start_time DATETIME,

duration_minutes INT,

before_state VARCHAR(255),

after_state VARCHAR(255),

result VARCHAR(255),

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## ai_advice AI 建议表

CREATE TABLE ai_advice (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

advice_id VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,

elder_id VARCHAR(32) NOT NULL,

advice_type VARCHAR(50),

input_summary TEXT,

advice_content TEXT,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## 6.1 字段命名规范

| 类别 | 允许值/字段名 |
| --- | --- |
| device_type | watch, env_node, camera, door_lock, voice_agent |
| sensor_type | temperature, humidity, smoke, heart_rate, spo2, acc_x, acc_y, acc_z, fall_status |
| alarm_type | fall, smoke, heart_rate, spo2, sleep, door, voice_help, device_offline |
| alarm_level | low, medium, high, critical |
| alarm_status | pending, pushed, acknowledged, processing, resolved, false_alarm, escalated |
| agent_type | local_agent, cloud_agent |
| handled_by | local, cloud, rule, model |

# 7. 核心接口设计

## 7.1 基础测试接口

| 接口 | 方法 | 用途 | 返回示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/ping | GET | 测试后端是否启动 | {"code":200,"message":"anxinban cloud server running"} |

## 7.2 设备上传传感器数据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/device/sensor/upload |
| 使用方 | A 的硬件、D 的模拟硬件脚本 |
| 实现逻辑 | 校验 elder_id、device_id；拆分 data 并逐条写入 sensor_data；更新设备最后在线时间；调用告警规则。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"device_id": "D001",

"timestamp": "2026-05-10 14:30:00",

"data": {

"temperature": 26.5,

"humidity": 62,

"smoke": 0.8,

"heart_rate": 82,

"spo2": 97,

"acc_x": 0.12,

"acc_y": 0.03,

"acc_z": 0.98

}

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "sensor data received",

"abnormal": false

}

## 7.3 设备上传告警

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/device/alarm/upload |
| 使用方 | 硬件、摔倒检测模块、本地智能体 |
| 实现逻辑 | 生成 alarm_id；写入 alarm_event；状态默认为 pending。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"device_id": "D003",

"alarm_type": "fall",

"alarm_level": "high",

"description": "检测到疑似跌倒，老人未回应",

"timestamp": "2026-05-10 14:35:00"

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "alarm created",

"alarm_id": "A1001"

}

## 7.4 APP 首页状态接口

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | GET /api/elder/{elder_id}/status |
| 使用方 | B 的亲属端 APP |
| 实现逻辑 | 从 elder_user 查老人；从 sensor_data 查每类最新值；从 alarm_event 判断风险等级。 |

请求示例：

GET /api/elder/E001/status

返回示例：

{

"elder_id": "E001",

"name": "张奶奶",

"risk_level": "normal",

"heart_rate": 82,

"spo2": 97,

"temperature": 26.5,

"humidity": 62,

"smoke": 0.8,

"device_online": true,

"last_update_time": "2026-05-10 14:30:00"

}

## 7.5 查询健康历史数据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | GET /api/elder/{elder_id}/health/history |
| 使用方 | B 的亲属端 APP |
| 实现逻辑 | 按 elder_id、sensor_type、时间范围从 sensor_data 查询。第一版只实现 range=day 也可以。 |

请求示例：

GET /api/elder/E001/health/history?type=heart_rate&range=day

返回示例：

{

"elder_id": "E001",

"type": "heart_rate",

"unit": "bpm",

"points": [

{"time": "09:00", "value": 78},

{"time": "10:00", "value": 82}

]

}

## 7.6 查询告警列表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | GET /api/alarm/list |
| 使用方 | B 的 APP、社区端 |
| 实现逻辑 | 从 alarm_event 查询，可按 elder_id、status、type 过滤。 |

请求示例：

GET /api/alarm/list?elder_id=E001

返回示例：

{

"alarms": [

{

"alarm_id": "A1001",

"alarm_type": "fall",

"alarm_level": "high",

"status": "pending",

"description": "检测到疑似跌倒，老人未回应",

"created_time": "2026-05-10 14:35:00"

}

]

}

## 7.7 处理告警

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/alarm/{alarm_id}/process |
| 使用方 | B 的 APP、社区端 |
| 实现逻辑 | 写入 alarm_process；更新 alarm_event.alarm_status；resolved 时更新 resolved_at。 |

请求示例：

{

"handler_id": "F001",

"handler_type": "family",

"action": "phone_call",

"result": "已电话确认老人安全",

"status": "resolved",

"remark": "老人弯腰捡东西导致误判"

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "alarm processed successfully"

}

## 7.8 本地智能体上传意图识别结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/local-agent/intent |
| 使用方 | 本地智能体 |
| 实现逻辑 | 写入 agent_intent_log 和 agent_conversation；普通家居控制不生成告警。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"agent_id": "LA001",

"user_text": "把客厅灯打开",

"intent": "home_control.light_on",

"confidence": 0.96,

"handled_by": "local",

"timestamp": "2026-05-10 20:00:00"

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "local agent intent received"

}

## 7.9 本地智能体上传家居控制记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/local-agent/control-log |
| 使用方 | 本地智能体、ESP32 控制回执 |
| 实现逻辑 | 写入 home_control_log，证明语音控制家居不是孤立演示。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"device_id": "light_001",

"command": "light_on",

"source_agent": "local_agent",

"result": "success",

"timestamp": "2026-05-10 20:00:02"

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "control log saved"

}

## 7.10 本地智能体上传紧急求助

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/local-agent/emergency |
| 使用方 | 本地智能体 |
| 实现逻辑 | 写入 agent_conversation；生成 voice_help critical 告警。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"agent_id": "LA001",

"user_text": "救命，我摔倒了",

"intent": "emergency.fall_help",

"alarm_level": "critical",

"timestamp": "2026-05-10 20:05:00"

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "emergency alarm created",

"alarm_id": "A1002"

}

## 7.11 本地智能体请求云端智能体

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/local-agent/request-cloud |
| 使用方 | 本地智能体 |
| 实现逻辑 | 获取老人健康上下文；调用云端智能体；保存对话记录。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"agent_id": "LA001",

"user_text": "我这几天身体怎么样",

"intent": "health_query",

"timestamp": "2026-05-10 20:10:00"

}

返回示例：

{

"reply": "根据最近 7 天数据，您的心率整体平稳，但夜间活动略有增加，建议今晚早点休息。",

"source": "cloud_agent"

}

## 7.12 获取智能体上下文

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | GET /api/agent/context |
| 使用方 | 云端智能体、项目负责人 |
| 实现逻辑 | 聚合老人基础信息、近期传感器统计、告警、音乐干预记录。 |

请求示例：

GET /api/agent/context?elder_id=E001

返回示例：

{

"elder_id": "E001",

"name": "张奶奶",

"recent_health": {

"heart_rate_avg": 82,

"spo2_avg": 97,

"sleep_quality": "一般",

"activity_level": "偏低"

},

"recent_alarms": [

{"type": "sleep_abnormal", "time": "昨晚 02:30", "status": "resolved"}

],

"recent_interventions": [

{"type": "music", "result": "状态趋于平稳"}

]

}

## 7.13 云端智能体对话

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/cloud-agent/chat |
| 使用方 | 云端智能体、本地智能体复杂问题转发 |
| 实现逻辑 | 第一版使用 Mock；后续通过 ModelGateway 接入大模型 API。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"user_text": "我最近睡眠是不是不太好",

"scene": "health_query"

}

返回示例：

{

"reply": "最近几天夜间活动次数略有增加，可能说明睡眠质量有所下降。建议今晚提前休息，并减少睡前饮水。",

"agent_type": "cloud_agent"

}

## 7.14 云端健康建议生成

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/cloud-agent/health-advice |
| 使用方 | B 的 APP、云端智能体 |
| 实现逻辑 | 读取上下文；生成建议；写入 ai_advice。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"range": "7days",

"advice_type": "weekly_report"

}

返回示例：

{

"elder_id": "E001",

"advice_type": "weekly_report",

"content": "近 7 天老人整体状态较稳定，心率和血氧未出现明显异常。但夜间活动频次略有增加，建议家属关注睡眠质量。",

"created_at": "2026-05-10 20:00:00"

}

## 7.15 写入音乐干预记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | POST /api/intervention/music |
| 使用方 | 本地智能体、项目负责人 |
| 实现逻辑 | 写入 music_intervention，支撑主动干预闭环。 |

请求示例：

{

"elder_id": "E001",

"trigger_reason": "夜间翻身频繁，心率略高",

"music_type": "舒缓音乐",

"start_time": "2026-05-10 22:10:00",

"duration_minutes": 15,

"before_state": "心率 92，体动频繁",

"after_state": "心率 81，体动减少",

"result": "状态趋于平稳"

}

返回示例：

{

"code": 200,

"message": "music intervention saved"

}

## 7.16 查询音乐干预记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 接口路径 | GET /api/intervention/music/list |
| 使用方 | B 的 APP |
| 实现逻辑 | 按 elder_id 查询 music_intervention。 |

请求示例：

GET /api/intervention/music/list?elder_id=E001

返回示例：

{

"records": [

{

"trigger_reason": "夜间翻身频繁，心率略高",

"music_type": "舒缓音乐",

"duration_minutes": 15,

"result": "状态趋于平稳",

"start_time": "2026-05-10 22:10:00"

}

]

}

# 8. 告警规则第一版

第一版规则必须简单、可解释、可复现，不要一开始使用复杂模型。

| 类别 | 规则 | 生成告警 |
| --- | --- | --- |
| 健康异常 | heart_rate > 120 | heart_rate high |
| 健康异常 | heart_rate < 50 | heart_rate medium |
| 健康异常 | spo2 < 94 | spo2 high |
| 环境异常 | smoke > 3 | smoke medium |
| 环境异常 | smoke > 6 | smoke high |
| 环境异常 | temperature > 35 | environment medium |
| 跌倒异常 | fall_status = 1 | fall high |
| 语音求助 | intent = emergency.fall_help | voice_help critical |
| 语音求助 | intent = emergency.sos | voice_help critical |
| 设备离线 | 超过 60 秒无数据上传 | device_offline medium（第二版再做） |

# 9. 双智能体协同机制

## 9.1 本地智能体

本地智能体部署在房屋沙盘模型中，负责近场语音交互、家居控制、音乐播放、紧急求助和本地语音播报。它可以运行在电脑、树莓派或小主机上，ESP32-S3 作为执行控制节点和传感器采集节点。

## 9.2 云端智能体

云端智能体部署在云端，负责读取数据库里的真实健康数据，生成健康建议、周报、家属提醒和情感陪伴回复。第一版可使用 Mock 回复，后续通过模型网关接入大模型 API 或自部署模型服务。

老人语音

↓

本地智能体进行意图识别

├─ 简单家居控制 → 发送给 ESP32-S3 执行 → 上传控制记录

├─ 紧急求助 → 本地报警 + 上传云端生成告警

├─ 音乐干预 → 本地播放音乐 + 上传干预记录

└─ 复杂健康咨询 → 请求云端智能体

↓

云端读取健康上下文

↓

生成回复或健康建议

↓

本地智能体播报/APP 展示

# 10. 模型网关设计

D 不需要负责训练模型，但必须预留模型调用入口。模型网关的作用是让外部接口不依赖具体模型提供方。当前可以返回固定 Mock 内容，后续替换成第三方大模型 API 或团队自部署模型 API。

CloudAgentService

↓

ModelGatewayService

├── mockResponse()

├── callThirdPartyLLM()

├── callLocalFineTunedModel()

└── ruleBasedResponse()

| 阶段 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一版 | mockResponse() | 返回固定但合理的健康建议，先跑通流程 |
| 第二版 | callThirdPartyLLM() | 接入豆包、通义、DeepSeek、智谱等大模型 API |
| 第三版 | callLocalFineTunedModel() | 如果团队有自部署模型服务，则通过 HTTP API 调用 |

# 11. 模拟脚本设计

模拟脚本是 D 的关键工作。它能保证在真实硬件、APP、智能体没有完成前，云端已经可以独立测试。

| 脚本 | 作用 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| simulate_sensor_data.py | 每 3 秒上传正常传感器数据 | sensor_data 表数据不断增加 |
| simulate_abnormal_data.py | 上传心率、烟雾、血氧、跌倒等异常数据 | alarm_event 自动生成告警 |
| simulate_local_agent.py | 模拟本地智能体家居控制、紧急求助、请求云端 | agent_conversation、home_control_log、alarm_event 有记录 |
| simulate_app_request.py | 模拟 APP 查询首页、历史、告警、处理告警 | 接口返回结构正确 |

## 11.1 正常传感器模拟数据

{

"elder_id": "E001",

"device_id": "D001",

"timestamp": "2026-05-10 14:30:00",

"data": {

"temperature": 26.5,

"humidity": 62,

"smoke": 0.8,

"heart_rate": 82,

"spo2": 97

}

}

## 11.2 异常数据示例

{

"elder_id": "E001",

"device_id": "D002",

"timestamp": "2026-05-10 15:00:00",

"data": {

"heart_rate": 132,

"spo2": 96

}

}

## 11.3 本地智能体模拟示例

{

"elder_id": "E001",

"agent_id": "LA001",

"user_text": "救命，我摔倒了",

"intent": "emergency.fall_help",

"alarm_level": "critical"

}

# 12. 一个月开发安排

| 周期 | 目标 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 后端能跑，数据库能存 | 安装 JDK、IDEA、MySQL、Postman；创建 Spring Boot；写 /api/ping；建 10 张表；插入 E001；写数据库设计文档 | /api/ping 能访问；MySQL 有 E001；device 表能插入设备 |
| 第 2 周 | 模拟硬件能上传数据，异常能生成告警 | 写 sensor/upload；写入 sensor_data；写异常规则；写 alarm/upload；写正常/异常模拟脚本 | 正常数据能入库；heart_rate=132、smoke=6.5、fall_status=1 能生成告警 |
| 第 3 周 | APP 接口和双智能体基础接口可用 | 写 status、history、alarm/list、alarm/process；写 local-agent/intent、control-log、emergency、request-cloud、agent/context；写模拟 APP/智能体脚本 | B 能查状态/曲线/告警；本地智能体“救命我摔倒了”能生成 critical 告警 |
| 第 4 周 | 云端智能体、音乐干预、文档与联调完成 | 写 ModelGateway；写 cloud-agent/chat、health-advice；写 intervention/music；整理文档和截图；与 A/B/项目负责人联调 | 健康建议能入库；APP 能查 AI 建议；音乐干预能入库；告警 pending 到 resolved 可变化 |

# 13. 与 A、B、项目负责人、C 的对接方式

## 13.1 和 A 对接

给 A：设备上传接口、字段命名规范、测试 elder_id、测试 device_id、异常阈值、Postman 示例。

要求 A：严格按照 D 的 JSON 格式上传，不允许随便改字段名。

## 13.2 和 B 对接

给 B：首页状态接口、健康历史接口、告警列表接口、告警处理接口、AI 建议接口、音乐干预记录接口、智能体对话记录接口。

要求 B：先按 D 的返回 JSON 写页面，不要自己造字段。

## 13.3 和项目负责人对接

给项目负责人：本地智能体上传意图接口、本地智能体紧急求助接口、本地智能体请求云端接口、云端智能体上下文接口、云端对话接口、音乐干预记录接口。

项目负责人不需要直接操作数据库，只需要调用 D 提供的接口。

## 13.4 和 C 对接

给 C：后端运行截图、数据库入库截图、Postman 测试截图、模拟硬件上传截图、异常生成告警截图、告警处理状态变化截图、本地智能体请求云端截图、AI 建议生成截图、音乐干预记录截图。

# 14. 文档、截图与交付物

## 14.1 接口文档模板

接口名称：设备上传传感器数据

接口路径：POST /api/device/sensor/upload

使用方：A 的硬件、D 的模拟硬件脚本

请求参数：elder_id、device_id、timestamp、data

请求示例：{ ... }

返回示例：{ ... }

当前状态：已完成 / 已测试 / 已联调

负责人：D

## 14.2 测试截图清单

/api/ping 运行成功

MySQL 中 elder_user 有 E001

模拟正常数据上传成功

sensor_data 表出现数据

模拟 heart_rate=132

alarm_event 自动生成心率告警

APP 首页接口返回老人状态

告警列表接口返回告警

处理告警后状态变成 resolved

本地智能体上传“把灯打开”

home_control_log 出现控制记录

本地智能体上传“救命，我摔倒了”

alarm_event 出现 voice_help critical

本地智能体请求云端健康分析

云端智能体返回建议

ai_advice 表保存建议

音乐干预记录入库

## 14.3 最终交付物

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码 | 后端项目代码、数据库建表 SQL、模拟脚本 |
| 文档 | 接口文档、数据库设计文档、联调说明文档、告警规则说明 |
| 测试材料 | Postman/Apifox 测试集合、接口测试截图、数据库截图、模拟数据上传截图、告警闭环截图、智能体调用截图 |
| 对接说明 | 给 A 的硬件数据上传格式；给 B 的 APP 接口说明；给项目负责人的双智能体接口说明；给 C 的展示证据截图 |

# 15. 风险与备用方案

| 风险 | 备用方案 |
| --- | --- |
| Spring Boot 学起来太慢 | 先只做 /api/ping、sensor/upload、status、alarm/list、alarm/process、agent/context 这 6 个接口 |
| MySQL 配置困难 | 先用本地 MySQL 图形化工具建库；实在不行短期用 SQLite 或内存数据，但最终建议回到 MySQL |
| 大模型 API 没接好 | ModelGateway 先用 Mock 回复，答辩时说明已完成模型网关封装，可替换大模型服务 |
| MQTT 不会 | 一个月内先用 HTTP 上传，HTTP 已足够证明数据闭环，MQTT 作为后续增强 |
| WebSocket 不会 | APP 先用定时轮询，例如每 3 秒调用 /api/alarm/list；后续再升级 WebSocket |
| 真实硬件进度慢 | 用 simulate_sensor_data.py 保证 B 的 APP 和智能体先能联调 |

# 16. 最终验收清单

比赛前至少保证下面 10 个检查点全部通过。

| 序号 | 检查点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器数据能上传 | POST /api/device/sensor/upload 返回成功 |
| 2 | 数据能入库 | sensor_data 表可查到上传记录 |
| 3 | APP 能查老人状态 | GET /api/elder/E001/status 返回最新数据 |
| 4 | 异常能生成告警 | heart_rate=132 后生成 heart_rate 告警 |
| 5 | 告警能闭环处理 | pending 能变成 resolved，并写入 alarm_process |
| 6 | 本地智能体能上传意图 | agent_intent_log 有记录 |
| 7 | 本地智能体能触发求助告警 | voice_help critical 出现在 alarm_event |
| 8 | 云端智能体能读取上下文 | /api/agent/context 返回健康和告警摘要 |
| 9 | 云端智能体能返回建议 | cloud-agent/chat 或 health-advice 有返回，并写入 ai_advice |
| 10 | 音乐干预能保存记录 | music_intervention 表有触发原因、持续时间、结果 |

最后提醒：D 的任务不是把后端写得多高级，而是让团队所有模块有一个统一的数据中心。只要数据能真实上传、入库、查询、触发告警、被智能体读取，就完成了项目最关键的一条线。